## Slide 1
🚌
시외버스 예약 앱
intercity bus reservation · Flutter cross-platform
12주차 중간 발표
최민성 | 신구대학교 | 2026

## Slide 2
01. 프로젝트 개요
주제
시외버스 통합 예약 앱 (Flutter 크로스플랫폼)
목표
한·영·중·일 4개국어 내·외국인 모두 사용 가능
기간
10주차 ~ 15주차 총 6주 개발
공공데이터포털 시외버스 운행정보 API 연동 + 로컬 fallback 데이터

## Slide 3
02. 해결하려는 문제
문제
기존 앱은 한국어 전용
해결
외국인 관광객 이용 불가 → 한/영/중/일 4개국어 지원으로 해결
문제
터미널사별 앱이 분산
해결
서울·부산 등 주요 노선을 한 화면에서 통합 조회
문제
모바일 UI 최적화 미흡
해결
Flutter 위젯으로 일관된 iOS/Android 경험 제공

## Slide 4
03. 핵심 기능 (Must Have)
12주차 기준 구현 완료 현황
기능
상태
터미널 검색 + 버스 조회
✅ 완료
좌석 선택 (시뮬레이션)
✅ 완료
예약 확인 / 결제 흐름
✅ 완료
예매 내역 조회
✅ 완료
4개국어 전환 (한/영/중/일)
✅ 완료
Must Have 기능 5/5 완료 · Should 기능 진행 중

## Slide 5
04. 기술 스택
Flutter 3.x / Dart
단일 코드베이스로 iOS · Android 동시 빌드
Provider + ChangeNotifier
Flutter 공식 권장 상태 관리, 보일러플레이트 최소
SharedPreferences
앱 재시작 후에도 유지되는 로컬 영구 저장
http + flutter_dotenv
공공 API 호출 · API 키 환경변수 분리 관리

## Slide 6
05. 아키텍처
Screens / Widgets
사용자 입력 · 화면 렌더링
↓
Providers
전역 상태 · notifyListeners
↓
Services
외부 API 호출 · 데이터 가공
↓
모델 / SharedPrefs
데이터 구조 · 로컬 영속 저장
데이터 흐름
사용자 입력
→ Screen (UI 이벤트)
→ Provider (상태 변경)
→ Service (API 호출)
├→ 성공: 실제 데이터
└→ 실패: mock_data fallback
→ SharedPreferences (영속)

## Slide 7
06. 핵심 구현 — 지역 분류 보정
문제: 공공 API의 cityName = "광주" → 경기도 터미널이 광주광역시로 잘못 분류
// 터미널명 prefix로 실제 지역 판별 String _resolveRegion(String cityName, String terminalName) { if (cityName == '광주' && terminalName.startsWith('경기')) { return '경기'; } return cityName; }
교훈: API 데이터를 맹신하지 않고 실제 출력값을 검증 후 보정 로직 추가

## Slide 8
07. 핵심 구현 — 좌석 시뮬레이션
배경: 실시간 좌석 API = 독점 유료 서비스 → 결정적 난수(seed) 시뮬레이션으로 대체
List<SeatStatus> generateSeats(String busId, String date) { // 같은 busId + date → 항상 동일한 좌석 배치 final seed = int.parse(busId.replaceAll(RegExp(r'\D'), '')) + date.hashCode; final rng = Random(seed); return List.generate(28, (_) => rng.nextDouble() < 0.4 ? SeatStatus.occupied : SeatStatus.available); }
발표 포인트: 실제 API 연동 시 이 함수만 교체하면 되는 구조로 설계

## Slide 9
08. 진행 현황 & 남은 일정
10주차
✅
기획·일정
11주차
✅
설계·환경 (빌드 성공)
12주차
✅
핵심 기능 완성
13주차
⬜
소셜 로그인 / 테스트
14주차
⬜
마감·배포·문서
15주차
⬜
최종 발표
◀ 현재
Must Have 기능 100% 완료 · Should 기능 (소셜 로그인) 다음 주 착수

## Slide 10
09. 위험 & 대응 방안
기술
카카오/네이버 SDK 연동
→ 기한 내 어려우면 이메일 로그인만 제출
일정
기말고사 2주 공백
→ Must 완료 후 잠금 → 시험 후 재개
결과물
발표 당일 네트워크 장애
→ 오프라인 fallback 데이터로 데모 진행

## Slide 11
10. 라이브 데모
01
서울 → 부산 버스 검색
출발·도착 터미널 선택, 날짜 지정
02
버스 목록 조회
출발 시간순 정렬, 가격·잔여석 확인
03
좌석 선택
28석 배치도, 점유·빈 좌석 실시간 표시
04
예약 확인 & 결제
승객 정보 입력, 결제 완료 화면
05
언어 전환
한 → EN → 中 → 日 전환 확인

## Slide 12
감사합니다
GitHub: github.com/minsung6167/Bus_app
minsung1408@g.shingu.ac.kr